﻿ 软件预算清单

1. 标准方案预算

1.1 人力成本

| 对应阶段/SD | 成本项 | 规格/说明 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1（SD-8、SD-6） | 软件开发与联调 | 配置/日志/指标框架与最小闭环 | 0.5 | 33333 | 16667 | 参考 SD-16.1 |
| S2（SD-1、SD-2、SD-9） | 软件开发与联调 | 讲解/打断/离线预录音降级 | 2.0 | 33333 | 66666 | 参考 SD-16.1 |
| S3（SD-3、SD-4） | 软件开发与联调 | 录音上传/分段播报/稳定性处理 | 1.5 | 33333 | 50000 | 参考 SD-16.1 |
| S4（SD-5） | 软件开发与联调 | 移动联动对接与失败恢复（硬件/导航对接） | 1.0 | 33333 | 33333 | 参考 SD-16.1 |
| S5（SD-12、SD-13、SD-14、SD-15） | 软件开发与联调 | 知识库建设、清洗入库、权限/审计与可追溯 | 2.0 | 33333 | 66666 | 参考 SD-16.1 |
| S6（SD-6、SD-10、SD-11） | 测试与交付收口 | 指标验证/稳定性测试/运行手册与操作说明 | 1.0 | 33333 | 33333 | 参考 SD-16.1 |
|  |  | 人力合计 | 8.0 |  | 266664 | 取整 |

1.2 非人力（仅 Token，按需）

| 对应 SD | 成本项 | 规格/说明 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-10/SD-12 | 模型 Token 消耗（联调/验收期） | 线上模型调用费用（若全部本地可为 0） | 1 | 12000 | 12000 | 可选 |

2. 分期实施口径

3. 汇总

人力成本（8.0 人月）：266664 元

非人力小计（本期，按需）：12000 元（Token 12000）

预备费（按非人力 10%）：1200 元

总价（标准方案，示例）：279864 元