﻿ 预算清单

1. 预算明细

| DD 条目 | 成本项 | 规格/说明 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DD-1 场景与范围落地 | 需求对齐与现场方案确认 | 会议/评审/方案确认（含在人力） | 1 | 0 | 0 | 含在人力成本 |
| DD-2 硬件与物料清单（BOM） | 室内移动底盘（含导航能力） | 点位到达/避障/急停/状态输出 | 1 | 20000 | 20000 | 核心成本项 |
| DD-2 硬件与物料清单（BOM） | 工控机/主机 | x86_64，≥8GB RAM，≥256GB SSD | 1 | 12000 | 12000 | 含电源适配器 |
| DD-2 硬件与物料清单（BOM） | 麦克风 | USB 麦克风或阵列，支持降噪更佳 | 1 | 2500 | 2500 | 16k 采样可用 |
| DD-2 硬件与物料清单（BOM） | 扬声器/功放 | 室内讲解可听清，连续播报稳定 | 1 | 2000 | 2000 | 视底盘是否自带 |
| DD-2 硬件与物料清单（BOM） | 指示灯或小屏 | 可显示移动/讲解/听取/异常 | 1 | 800 | 800 | 可接底盘/主机 |
| DD-2 硬件与物料清单（BOM） | 物理急停按钮（若底盘不自带） | 独立 E-Stop 按钮/回路 | 1 | 0 | 0 | 通常底盘自带；不自带建议按 800 元预留 |
| DD-2 硬件与物料清单（BOM） | 电池与充电 | 续航≥4h，含充电器/线缆 | 1 | 8000 | 8000 | 若底盘自带可减免 |
| DD-2 硬件与物料清单（BOM） | 网络设备与配件 | 路由/交换/网线等 | 1 | 1500 | 1500 | 以现场为准 |
| DD-2 硬件与物料清单（BOM） | 辅料与安装件 | 线材/支架/减震垫/扎带/地贴等 | 1 | 4000 | 4000 | 见 DD-2.3 |
| DD-3 工业设计（结构与功能工业设计） | 工业设计与结构上装方案 | 外观/安装位/走线/维护开口（含在人力） | 1 | 0 | 0 | 结构件材料若需补强，可计入“辅料与安装件” |
| DD-3 工业设计（结构与功能工业设计） | 外壳打样（1~2 套） | 外壳打样试制（3D 打印/复模/钣金打样+喷涂/丝印） | 1 | 30000 | 30000 | 仅适用于 1~2 套；量产开模另计 |
| DD-4 网络、供电与布线 | 现场布线与安装 | 走线固定/设备安装/通电检查 | 1 | 8000 | 8000 | 可外包一次性 |
| DD-5 站点与路线设计 | 站点标识与导览物料 | 站点标识牌/站点地贴 | 1 | 2000 | 2000 | 可选精简 |
| DD-5 站点与路线设计 | 站点标定与复核服务 | 标定+往返验证+导出备份 | 1 | 12000 | 12000 | 与底盘接口强相关 |
| DD-6 移动与到站对接能力 | 导航对接/适配工作量 | 站点映射、状态语义对齐（含在人力） | 1 | 0 | 0 | 含在人力成本 |
| DD-7 安全策略与人机提示 | 物理急停与安全整改 | 急停接入/限速策略/现场安全测试 | 1 | 6000 | 6000 | 底盘自带则降低 |
| DD-8 计算与运行环境 | 系统自启动与巡检工具 | 自启动配置/健康检查脚本（含在人力） | 1 | 0 | 0 | 含在人力成本 |
| DD-8 计算与运行环境 | 操作系统/授权（如需） | Windows 授权或等价方案 | 1 | 1500 | 1500 | 视采购口径 |
| DD-9 音频链路设计 | 现场音频调试 | 麦克风位置/回声控制/音量整定 | 1 | 5000 | 5000 | 以可听清为准 |
| DD-10 运维、日志与数据 | 运维文档与导出机制 | 运行手册/日志导出流程（含在人力） | 1 | 0 | 0 | 含在人力成本 |
| DD-11 容错与降级实现要求 | 降级脚本与现场演练 | 断网/服务不可用演练（含在人力） | 1 | 0 | 0 | 含在人力成本 |
| DD-12 交付与验收 | 离线讲解资源包制作 | 预录音音频制作 + 清单/索引整理 | 1 | 5000 | 5000 | 若甲方自备音频可为 0 |
| DD-12 交付与验收 | 现场联调与验收 | 验收执行/问题闭环（差旅杂费） | 1 | 6000 | 6000 | 按 1 次估算 |
| DD-13 实施计划与人力投入 | 人力成本（按人月） | 合计 8.0 人月；按 40 万/人·年折算 | 8.0 | 33333 | 266664 | 40万÷12≈33333/人月，取整 |
| DD-12 交付与验收 | 预备费（风险缓冲） | 按非人力小计的 10% 计 | 1 | 12,630 | 12,630 | 建议保留 |

2. 可选项

| 对应 DD | 可选项 | 说明 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DD-2 | 扩声音箱 | 嘈杂环境提升可听性 | 1 | 3000 | 3000 |
| DD-2 | 充电桩（自动回充） | 无人值守时使用 | 1 | 25000 | 25000 |
| DD-2/DD-7 | 避障传感器补强 | 通道窄/人群密集增强安全 | 1 | 8000 | 8000 |

3. 汇总

非人力小计（不含预备费）：126300 元

人力成本：266664 元

预备费（按非人力 10%）：12,630 元

总价（标准方案）：405594 元